附件3

项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

| 项目名称 |  | 创新工程-技术引进：社区尺度的空气质量预测技术引进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市劳动保护科学研究所 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 淡默 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 010-83522722 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 94.708 |  | 94.708 | 94.568 |  | 10 |  | 99.85% |  | 9.99 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 94.708 |  | 94.708 | 94.568 |  | — |  | 99.85% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 引进社区尺度的空气质量预测技术，预测未来3天的实时空气质量状况，空间精度最细达到50米；提交《社区尺度的空气质量预测试点应用报告》 |  |  |  |  |  | 计算资源和系统架构已配置到位并投入使用，根据与法方对社区尺度的空气质量预测系统的前期设计方案框架的沟通，法方已完成CHIMERE模型开发工作，运行顺利，受疫情影响，法方模型开发进程延缓,目前正在进行区域尺度SIRANE模型的开发测试及技术手册的编制工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 指标一：社区尺度的空气质量预测系统 |  | 一套 |  | 完成部分功能开发，系统全部功能尚未开发完成 | 20 |  | 18 |  | 受疫情影响，法方模型开发进程延缓,双方及时进行了多次会议沟通,中方将继续催促法方,根据实际情况合理把控进度,尽快完成目标任务 |  |
|  |  |  | 指标二：社区尺度的空气质量预测试点应用报告 |  | 一份 |  | 尚未完成 | 5 |  | 0 |  | 由于系统尚未完成开发及测试工作,系统尚未实现全部功能的试点应用,下一步会尽快完成系统开发测试,实施试点应用并完成报告 |  |
|  |  | 质量指标 | 指标一：社区尺度的空气质量预测系统 |  | 应用于社区尺度空气质量预测，预测未来3天且空间精度最细达到50米的实时预报 |  | 按照目标要求进行开发，已完成CHIMERE模型开发工作，运行顺利，目前正在进行区域尺度SIRANE模型的开发测试工作 | 20 |  | 18 |  | 受疫情影响，法方开发进程延缓, 系统尚未完成开发及测试工作。双方及时进行了多次会议沟通,中方将继续敦促法方,根据实际情况合理把控进度,尽快完成目标任务 |  |
|  |  |  | 指标二：社区尺度的空气质量预测试点应用报告 |  | 报告包括社区尺度的空气质量预测试点应用内容及试点应用地区对系统的评价 |  | 尚未完成 | 5 |  | 0 |  | 由于系统尚未完成开发及测试工作,系统尚未实现全部功能的试点应用,下一步会尽快完成系统开发测试,实施试点应用并完成报告 |  |
|  |  | 时效指标 | 指标一：引进社区尺度的空气质量预测系统 |  | 2020年11月底前 |  | 延期至2021年 | 3 |  | 1 |  | 受疫情影响，法方开发进程延缓,双方签订补充协议延长项目完成时间至2021年.中方将继续催促法方,根据实际情况合理把控进度,尽快完成目标任务 |  |
|  |  |  | 指标二：社区尺度的空气质量预测试点应用报告 |  | 2020年12月底前 |  | 尚未完成，延期至2021年 | 2 |  | 0 |  | 由于系统尚未开发完成,试点应用暂未开始,下一步会尽快催促法方完成系统开发,实施试点应用并完成报告 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 |  | ≤94.708万元 |  | 94.568万元 | 5 |  | 5 |  | 完成 |  |
|  | 效果指标 | 效益 指标 | 社会效益指标 |  | 为政府开展城市精细化、智能化管理提供工具和科技支持；项目符合北京市科学技术研究院发展定位，作为北科院对外展示精细化管理新技术的窗口；充分发挥北科院和北京市科技创新中心的引领和辐射作用，提高北京市的科技影响力和领导力 |  | 向试点单位展示了系统的部分功能及示范案例介绍，反馈良好 | 10 |  | 8 |  | 通过汇报等方式向试点单位展示了系统的部分功能及示范案例介绍，反馈良好，系统为政府提供切实有效的城市精细化管理工具，提供北科院影响力具有重要的实践意义。 |  |
|  |  |  | 生态效益指标 |  | 提高社区尺度的空气质量预测的空间精度；服务于社区空气质量精细化管理，为改善城市社区空气质量，提供科学、合理、可行的技术服务方案 |  | 通过汇报等方式向试点单位展示了系统的部分功能及示范案例介绍，反馈良好 | 10 |  | 8 |  | 通过汇报等方式向试点单位展示了系统的部分功能及示范案例介绍，提供了一些科学、合理、可行的技术服务方案和建议，具有重要意义。 |  |
|  |  |  | 可持续影响指标 |  | 为将来进行特定区域、特定行业排放对本地空气质量的影响、污染定量溯源和减排防控措施效果推演提供工具和科技支持；为解决小区域空气质量问题提供技术支持 |  | 向试点单位展示了系统的部分功能及示范案例介绍，反馈良好 | 10 |  | 8 |  | 系统功能可实现特定区域行业排放对本地空气质量的影响，为解决小区域空气质量问题提供技术支持 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 社区尺度的空气质量预测系统使用人员满意度 |  | ≥90% |  | 系统功能暂未开发完成，部分功能反馈良好 | 5 |  | 3 |  | 受疫情影响，法方开发进程延缓,系统功能尚未全部实现，下一步会尽快完成系统开发并落实应用，及时跟进反馈情况。 |  |
|  |  |  | 政府管理人员对社区尺度的空气质量预测系统试点应用满意度 |  | ≥90% |  | 系统暂未开发完成，仅向试点单位展示部分功能,反馈良好 | 5 |  | 2 |  | 受疫情影响，法方开发进程延缓,仅通过汇报等方式向试点单位展示了系统的部分功能及示范案例介绍，反馈良好。下一步会尽快完成系统开发并落实试点应用，及时跟进反馈情况。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 71 |  |  |  |

填报注意事项：

1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。