附件7

项目支出绩效自评表

（   2021   年度）

| 项目名称 |  | 玑衡抚辰仪1:1复制品制作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市科学技术研究院 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京天文馆 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 齐锐 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 51583311 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 150 | 150 |  | 148.32 |  | 10 |  | 98.88% |  | 10 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 150 | 150 |  | 148.32 |  | — |  | 98.88% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 经过前期考察调研，确定复制方案，按照既定方案进行复制品制作。 |  |  |  |  |  | 按照计划玑衡抚辰仪1:1复制品各部分零件已铸造完成。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 玑衡抚辰仪1:1复制品 |  |  | 复制品1件 | 复制品1件 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 有关法规和要求 |  |  | 符合 | 符合 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 相关技术标准 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 招投标 |  |  | 2021年8月 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 签署合同 |  |  | 2021年9月 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | 铸造完成 |  |  | 2021年12月31日 | 完成 | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 不高于财政批复金额 |  |  | 150万 | 148.32万 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 提高大众对古天文的相关科学知识的认识与了解 |  |  | 达到预期目标 | 符合 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 环保要求 |  |  | 符合 | 符合 | 10 |  | 8 |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提升北京天文馆的综合影响力 |  |  | 达到预期目标 | 符合 | 10 |  | 9 |  |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 让斯洛文尼亚人民了解中斯友好交流的渊源 |  |  | 达到预期目标 | 视疫情情况，协调驻斯洛文尼亚使馆完成复制品运输工作 | 10 |  | 10 |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96 |  |  |  |